**Algemeen**

Management of Change (MoC) heeft betrekking op de manier waarop het management van de op de Brightlands Chemelot Campus gevestigde bedrijven omgaan met wijzigingen.

**Doel van management of change**

Beheersen van wijzigingen aan een installatie of opstelling die in geval van een incident mogelijk een risico kunnen vormen in een aangrenzend huisbaasgebied(en), met andere woorden die mogelijk grensoverschrijdendzijn.

Het doel van de practice Management of Change is het geven van richtlijnen waar iedere bewoner zich aan moet houden bij wijzigingen. Deze richtlijnen hebben betrekking op het beoordelen, accorderen en implementeren van wijzigingen die een (mogelijke) grensoverschrijdende impact hebben op VGM-aspecten van derden. Denk hierbij aan: emissie van biologische agentia, carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen, explosies in afgas- of rioolsystemen, vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen.

Wijzigingen in het kader van MoC zijn alle wijzigingen, zijnde niet identieke vervanging(en), die een invloed kunnen hebben op de VGM-situatie van derden.

**Werkwijze**

* De verantwoordelijk manager draagt zorg dat het risico van een wijziging wordt beoordeeld. Criteria zijn onder andere: fysieke-, proces-, inrichting en organisatorische aspecten. Zie de bijgevoegde checklijst
* Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat grensoverschrijdende gevolgen mogelijk zijn dan dient een advies van de acceptatiecommissie te worden ingewonnen. Voor het beoordelen van de wijziging zijn de volgende documenten nodig:
	+ Omschrijving van de wijziging
	+ Bijbehorende risicobeoordeling en/of de beoordeling van de impact van de wijziging op de bestaande risicobeoordeling (indien van toepassing)
	+ P&ID of tekening/schets van de oude en nieuwe situatie
	+ Gewijzigde grondschema’s of logic diagram of cause and effect diagram
	+ Indien van toepassing technische gegevens m.b.t. de nieuwe materialen (leidingen, kleppen, beveiligingen, etc.)
* De acceptatiecommissie toetst of de risicobeoordeling adequaat is uitgevoerd en of het restrisico voldoende laag is.
* De acceptatiecommissie geeft een bindend advies ten behoeve van de besluitvorming (het verlenen van toestemming) voor het mogen gaan gebruiken/bedrijven van een installatie of opstelling. Zie Practice Acceptatiecommissie.
* De verantwoordelijk manager draagt zorg dat de wijziging, inclusief de door de acceptatiecommissie gestelde aanvullende eisen, wordt geïmplementeerd zoals in het ontwerp voorzien.
* Indien tijdens de implementatie blijkt dat het ontwerp moet worden aangepast (scope change) dan dient opnieuw advies van de acceptatiecommissie te worden gevraagd. Dit alleen als de aanpassing/scope change leidt tot een herziening van de risicobeoordeling en/of grensoverschrijdende impact.
* De site manager heeft het recht om (niet) aangekondigde audits te laten houden. Mocht tijdens een audit worden geconstateerd dat een grensoverschrijdende risico niet is aangemeld dan dient bovenstaande alsnog te worden uitgevoerd

**Relevante documenten**

* Brightlands Chemelot Campus Practice Acceptatiecommissie.

**Bijlagen**

1. Checklijst
2. MoC formulier

**Bijlage 1:**

Cheklijst t.b.v. het vaststellen van (mogelijk) grensoverschrijdende effecten op VGM-aspecten van derden:

* Komt men door de wijziging buiten het afgesproken operating window
	+ Druk
	+ Temperatuur
	+ Afnamehoeveelheden van door Brightlands geleverde grond- en hulpstoffen
	+ Terugstroming naar grond en hulpstoffen door Brightlands geleverd
	+ Afvoerhoeveelheden via afzuiginstallaties en/of directe emissies
	+ Afvoerhoeveelheden via rioolstelsel en/of afvalstoffen
	+ E-voorzieningen: meer afname van afgesproken vermogen (kWh)
* Heeft de wijziging invloed op de afgesproken VGM-ondersteuning
* Heeft de wijziging invloed op de opgeslagen hoeveelheden stoffen
* Heeft de wijziging invloed op de opgeslagen type stoffen
	+ Brandbare stoffen (ATEX)
	+ Microbiologische agentia
	+ Carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen
	+ Nanodeeltjes
* Heeft de wijziging invloed op gebouw of gebouwgebonden installaties (inclusief installaties alarmering bezetting)
* Heeft de wijziging invloed op EVD (ATEX), milieu-, emissie-, lozings-, en andere vergunningen.
* Heeft de wijziging invloed op beschikbaarheid/continuïteit VGM deskundigheid

**Bijlage 2:**

